|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7월 목표** | **과제명** | **가중치(%)** | **진행도(%)** | **월간 목표**  **달성률(%)** | 85 |
| Selector, Extension 문제 개선 | 75 | 80 |
| 전자약 프로젝트 LLM 모델 개발 | 25 | 100 |
| **7월 실적** | **결론 : 기존 과제 4건 중 3건을 완료하였고, 추가 과제 3건을 완료하였다.**  Selector, Extension 개발 총 5건  전자약 프로젝트 LLM 모델 PoC 3건(전체적으로는 1건으로 치환)  - 텍스트 데이터 활용 BERT 모델  - GPT 의견 활용 BERT 모델  - 텍스트 + GPT 의견 활용 트랜스포머 인스턴스 공유 BERT 모델   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **순번** | **종류** | **과제명** | **진행도** | **비고** | | #1 | Selector | Selector reload, 새로고침 문제 | 완료 | 기존 과제 | | #2 | Selector | Selector frame 이동시(URL 미이동) 인식 불가 문제 | 완료 | 기존 과제 | | #3 | Selector | VSP 나라장터 실행 불가 문제 | 완료 | 추가 과제 | | #4 | Selector | Extension 1 pixel 통신 문제 | 완료 | 추가 과제 | | #5 | Selector | Edge 브라우저 셀렉터 오버레이 이상 출력 | 완료 | 추가 과제 | | #6 | Selector | 크롬 익스텐션(0.0.4) 웹스토어 업로드 | 완료 | 기존 과제 | | #7 | Selector | UIPath 충돌 문제 해결 | 미시도 | 기존 과제 | | #8 | 전자약 | 전자약 프로젝트 LLM 모델 PoC 3건 | 완료 | 기존 과제 |   **7월 계획서를 근거로 기존 과제, 추가 과제를 선정함.**  **추가적으로, beBOT Lite 버전 msi 파일 생성, Lite 버전 사용자 매뉴얼 작성(에러시 대처 방안), Lite 버전 정상 작동 시연 완료함.**  **1. 과제보고서(7개)**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **순번** | **종류** | **파일명** | **작성일** | | #2 | Selector | 과제 보고서\_서원형\_새로고침,reload\_frame\_출력에러\_02.docx | 2024.07.09 | | #4 | Selector | 과제 보고서\_서원형\_frame\_페이지\_04 .docx | 2024.07.15 | | #5 | 전자약 | 과제 보고서\_서원형\_전자약\_자료조사\_05.docx | 2024.07.11 | | #6 | Selector | 과제 보고서\_서원형\_selector\_1pixel\_개선\_06.docx | 2024.07.17 | | #7 | Selector | 과제 보고서\_서원형\_Edge\_selector\_좌표보정\_07.docx | 2024.07.25 | | #8 | 전자약 | 과제 보고서\_서원형\_전자약\_LLM 모델\_구현\_08.docx | 2024.07.26 | | #9 | Selector | 과제 보고서\_서원형\_Virtual\_click\_CSP\_09.docx | 2024.07.31 |   ※ 서원형\보고서\과제 보고서 내에 각 종류별로 하위폴더로 정리해 저장 | | | | |
| **8월 계획** | **8월 계획서**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **순번** | **종류** | **과제명** | **가중치** | **비고** | | #1 | Selector | UIPath 충돌 문제 해결 | 15% | 기존 과제 | | #2 | Selector | 지속적 오류 개선 | 40% | 추가 과제 | | #3 | 전자약 | 전자약 프로젝트 PoC | 30% | 기존 과제 | | #4 | blueAI | blueAI 프로젝트 PoC 서포트 | 15% | 추가 과제 | | | | | |

\* 가중치는 목표 효용, 난이도에 따라 부여

\* 평가는 각 주간 보고서에서 개발의 완료 정도에 따라 0~100%로 평가.

(미시도 : 개발 시도 못함 / 1~99% : 오류의 정도에 따라 개인판단하에 평가 / 완료 : 오류 없이 개발 성공