|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7월 목표** | **과제명** | **가중치(%)** | **진행도(%)** | **월간 목표**  **달성률(%)** | 64% |
| **1. 셀렉터 추가 문제 개선** | 80 | 70 |
| **2. 전자약 데이터 확보 및 PoC** | 20 | 40 |
| **과제명** | **셀렉터 추가 문제 개선** | **기여도(%)** | 100 | **진행도(%)** | 70 |
| **상세** | - 전임자 최종 인수인계 문서에 나와있던 해결방법에서 오류가 발생한 문제 개선  - NM 통신 신규 액티비티 개발  **[ Virtual Click CSP 에러 해결]**  - 나라장터 사이트에서 스크롤이 있는 경우에 정상적으로 실행되지 않았던 문제를 개선함.  - 새로운 URL 미이동 페이지가 열렸을 경우에도 Click Element 셀렉터가 종료된 이후 extension으로 추가 reload 로직을 구현  **[TakeAllScreenshot 액티비티 for NM 개발 완료]**  - 현재 Screenshot 액티비티는 스크롤이 있으면 전혀 동작하지 않음.  - NM 통신을 통해 html2canvas를 사용하여 크롬 내 전체 이미지를 캡쳐하고 Image Preview를 통해 전체 화면 캡쳐를 동작할 수 있고, 예시를 확인할 수 있게 함.  *붙임 1. 서원형\보고서\과제보고서\과제 보고서\_서원형\_Virtual\_click\_CSP\_09.docx*  *붙임 2. 서원형\보고서\과제보고서\과제 보고서\_서원형\_NM\_전체\_스크린샷\_11.docx*  *※ 서원형 폴더는 10번 PC 바탕화면 (C:\Users\USER\Desktop)에 위치함. (2024년 8월 기준)*  ※ 진행도는 스크린샷 액티비티의 테스트가 모두 완료되지 않아 70%로 측정 50%+20% | | | | |
| **과제명** | **전자약 데이터 확보 및 PoC** | **기여도(%)** | 60 | **진행도(%)** | 40 |
| **상세** | - 전자약 데이터 확보를 위해 공용위원회에 심의 면제 신청을 함.  - 빠른 데이터 확보를 위해 진행상황 문의 결과 담당자의 휴가로 차주 월요일 처리 예정이라는 답변(녹음 완료).  https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfDhLx4jIPvkOaTIcX-N5VywF9YlIABB2bj4t31Tt7WNRj264BZ-C6Eu3iLNOaihX2j5mcnVCh9Exzx_GeUOUZSX3QLBUuT1Ot0IxDAs0K6o7kagk86haC9oqFcK7RpfdoJConm-dER3NqR2RG8g2N9snI?key=pYeYpoREV_uc8guDnINi8g**[전자약 LLM 구성도]**  - CNN을 추가하여 모델을 구현하는 방안을 모색    **[전자약 LLM 구성도]**  ※ 진행도는 연구계획서, LLM 구상등을 완료하였으나, 데이터 확보가 되지않아 모델 개발이 미비하므로 40%로 책정 | | | | |